DETAILNI AUDIT WEBU

BydlimTu Reality

glittery-faun-9d085c.netlify.app

Pripraveno: 13. brezna 2026

Klient: Ondra / kudlimarketing.cz

Technologie: HTML5 + Netlify Functions + Sreality API

# Shrnuti

Web BydlimTu Reality je marketingove demo pro kudlimarketing.cz, ktere ukazuje moznosti AI chatbotu napojeného na reálná data z ceskeho realitniho trhu. Web je nasazen na Netlify a stahuje 2 660 nemovitosti ze Sreality.cz v realnem case.

Celkove hodnoceni: 7/10 — Funkcni a vizualne zdarily web s realnyimi daty. Pro produkcni nasazeni je treba opravit identifikovane chyby a implementovat dlouhodoby plan.

## Klicove metriky

| Nemovitosti: 2 660 (live ze Sreality) Kategorie: 7 (byty, domy, pozemky, komercni) Aktualizace: Kazdych 45 min (cache) + hodinovy cron | Hypotecni sazby: 10 bank, live scraping Image proxy: CDN cache 24h Velikost HTML: ~102 KB (single file) |
| --- | --- |

# Nalezene chyby a jejich stav

Nasledujici tabulka obsahuje vsechny nalezene problemy, jejich aktualni stav a prioritu.

| Status | Popis | Priorita |
| --- | --- | --- |
| KRITICKE CHYBY |  |  |
| OPRAVENO | Fotky: Pouze 1 obrazek na inzerat (image_middle2 misto images[]). Nyni az 8 fotek. | Kriticka |
| OPRAVENO | Kvalita fotek: Nizke rozliseni 400x300. Zvyseno na 800x600. | Kriticka |
| OPRAVENO | Sreality URL: Nefunkcni odkazy na detail (/detail/prodej/byt/ID). Opraven format s dispozici a lokalitou. | Kriticka |
| OPRAVENO | Hotlinking: Sreality CDN blokoval obrazky z jine domeny. Vyreseno serverovym image proxy. | Kriticka |
| OPRAVENO | Chatbot: Regex bt-\d+ nematchoval nove SR-xxxxx ID z live dat. | Kriticka |
| VYSOKA PRIORITA |  |  |
| OPRAVENO | OG meta: Popis stale rikla '1247+ nemovitosti'. Aktualizovano na 2600+. | Vysoka |
| OPRAVENO | Hero statistika: Cislo 1247 se neaktualizovalo z live dat. Nyni se propisuje realne cislo. | Vysoka |
| OPRAVENO | Referrer policy: no-referrer blokovalo analyticke nastroje. Zmeneno na no-referrer-when-downgrade. | Vysoka |
| OPRAVENO | Data freshness: Odkazoval na neexistujici update.py script. | Vysoka |
| CHYBA | Kontaktni formular: Neodesila data, pouze simuluje s setTimeout. Chybi backend (Netlify Forms nebo email API). | Vysoka |
| CHYBA | Lead capture v chatbotu: Data se neukladaji nikam (pouze toast notifikace). | Vysoka |
| VAROVÁNÍ | Rates scraping: Regex pro Hypoindex prilis volny — matchuje prvni X.XX% na strance, muze byt cokoliv. | Vysoka |
| STREDNI PRIORITA |  |  |
| VAROVÁNÍ | daysAgo = random(28): Fake nahodne datumy misto realnich. API vraci flag 'new' ale ne presne datum. | Stredni |
| VAROVÁNÍ | bath = rooms > 0 ? 1 : 0: Vzdy 1 koupelna pokud existuji pokoje. API nevraci pocet koupelen. | Stredni |
| VAROVÁNÍ | desc: Pouze nazev + lokalita. Zadny skutecny popis nemovitosti (API detail endpoint by mel vice dat). | Stredni |
| VAROVÁNÍ | energy/floor/built/recon: Vzdy null. API list endpoint tyto udaje neobsahuje. | Stredni |
| VAROVÁNÍ | avail: Vzdy 'Ihned'. Zadna skutecna informace o dostupnosti. | Stredni |
| INFO | viewerCounts: Fake nahodna cisla (1-8) pro 'X prohlizi'. | Stredni |
| INFO | liveViewers: Hero badge '41 lidi prave hleda' je random(40-60). | Stredni |
| INFO | notifMessages: Hardcoded fake jmena (Martin K., Lucie V. atd.). | Stredni |
| NIZKA PRIORITA |  |  |
| INFO | HTML 102 KB: Cely web v jednom souboru. Pro udrzitelnost rozdelit na CSS + JS. | Nizka |
| INFO | Chybi sitemap.xml a robots.txt pro SEO. | Nizka |
| INFO | Chybi individualni URL pro nemovitosti (SPA bez routeru). | Nizka |
| INFO | Zadny service worker pro offline caching. | Nizka |
| INFO | Chybi Google Analytics / plausible.io integrace. | Nizka |
| INFO | Comparison table: CSS trida .comparison-table nema definovane styly. | Nizka |
| INFO | Image proxy: Povoluje jakykoliv *.sdn.cz domain — zprisnit na explicitni whitelist. | Nizka |

# Architektura systemu

## Soucasny stav

Web je postaven jako single-page HTML aplikace s Netlify serverless funkcemi jako backendem.

Frontend: Jeden index.html soubor (102 KB) obsahujici HTML + CSS + JS. Pouziva vanilla JS bez frameworku. Lazy loading obrazku pres IntersectionObserver.

Backend: 4 Netlify Functions — fetch-properties.js (Sreality scraper, 45 stranek paralelne), fetch-rates.js (hypotecni sazby), img-proxy.js (CDN proxy), scheduled-refresh.js (hodinovy cron).

Data flow: Uzivatel otevre web → frontend vola /api/properties → Netlify Function stahuje ze Sreality API → transformuje na jednotny format → cachuje 45 min → vraci JSON. Obrazky jsou proxovany pres /api/img aby se obeslo CDN hotlinking.

Fallback: Pokud API selze, pouziji se staticka data z data/properties.json (96 nemovitosti) a data/rates.json.

# Dlouhodoby plan rozvoje

Nasledujici roadmapa definuje 4 faze rozvoje od aktualniho MVP az po plnohodnotnou produkcni platformu.

| Faze | Casovy ramec | Ukoly |
| --- | --- | --- |
| Faze 1: Stabilizace | 1-2 tydny | - Napojit kontaktni formular na Netlify Forms nebo EmailJS - Ukladat leady z chatbotu do Airtable/Google Sheets - Pridat Google Analytics / Plausible.io - Vytvorit sitemap.xml a robots.txt - Opravit scraping hypotecnich sazeb (presnejsi regex) - Pridat error handling pro selhani API na frontendu |
| Faze 2: Obohaceni dat | 2-4 tydny | - Volat Sreality detail API (/cs/v2/estates/{id}) pro kazdy inzerat - Ziskat: plny popis, energeticky stitek, podlazi, rok stavby, GPS - Pridat mapovou vizualizaci (Mapy.cz API nebo Leaflet + OSM) - Implementovat fulltextove vyhledavani - Pridat filtry: velikost, dispozice (1+kk, 2+kk...), stav - Rozdelit HTML na samostatne CSS/JS soubory |
| Faze 3: AI upgrade | 1-2 mesice | - Napojit chatbot na Claude/GPT API pro inteligentni odpovedi - AI doporucovani: 'Podobne nemovitosti' na zaklade preferenci - Cenova analyza: srovnani s prumerem v lokalite - Automaticke generovani popisu nemovitosti z parametru - Push notifikace pri novych nemovitostech odpovidajicich kriteriim - A/B testovani konverznich prvku (CTA, chatbot texty) |
| Faze 4: Produkcni platforma | 3-6 mesicu | - Vlastni domena (bydlimtu.cz) s SSL - Administracni panel pro spravu inzeratu a leadu - Integrace s CRM (HubSpot, Pipedrive) - Vicejazycna podpora (EN pro expaty) - Napojeni na dalsi portaly (Reality.idnes.cz, Bezrealitky) - PWA s offline rezimem a push notifikacemi - Performance monitoring (Sentry, Lighthouse CI) - Pravidelne automaticke audity a bezpecnostni skeny |

# Technicky dluh

## Co opravit jako prvni

1. Kontaktni formular a lead capture — bez toho web negeneruje leady, coz je jeho hlavni ucel jako marketingove demo.

2. Detail nemovitosti — volat Sreality detail API pro plne popisy, fotogalerie a parametry. Aktualne jsou popisy minimalni.

3. Rozdeleni kodu — 102 KB HTML je tezke udrzovat. Rozdelit na style.css, app.js a index.html.

4. Monitoring — pridat error tracking (Sentry) a analytics (Plausible) pro mereni konverzi.

## Bezpecnostni poznamky

Image proxy aktualne povoluje jakykoliv *.sdn.cz subdomain. Doporucuji zprisnit na explicitni whitelist (d18-a, d18-b, d18-c). Kontaktni formular nema CAPTCHA ochranu proti spamu. Rate limiting na API neni implementovan (spoliha se na Netlify CDN cache).

# Zaver

BydlimTu Reality je funkcni a vizualne zdarily marketingovy demo web. Napojeni na 2 660+ realnych nemovitosti ze Sreality.cz, AI chatbot a hypotecni kalkulacka s realnyimi sazbami tvori silny zaklad. Hlavni prioritou je nyni napojeni kontaktniho formulare a lead capture, aby web zacal generovat skutecne obchodni prilezitosti.